| **OBJETIVO** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Generar la planeación del proyecto a partir de los casos de uso, con el fin de obtener un entendimiento más claro, estructurado y detallado del trabajo a realizar. | | | | | |
| **CRITERIOS DE ENTRADA** | | | | | |
| Contar con el acta de iniciación aprobada, la cual define los roles, responsabilidades y labores a desempeñar durante el proyecto. | | | | | |
| **ENTRADAS** | | | | | |
| * Acta de iniciación * Restricciones del proyecto * Requisitos del sistema. * Documento de estrategia * Definición del problema | | | | | |
| **ACTIVIDADES** <Lista de actividades del proceso > | | | | | |
| **No.** | **Nombre** | **Descripción** | **Roles participantes** | **Rol responsable** | **Resultado** |
| 1 | Modelo casos de uso | Realizar el modelo de casos de uso del proyecto. | LD | LD | Modelo casos de uso |
| 2 | Casos de uso | Elaborar 3 casos de uso por cada rol identificado. | LE, LD | LD | Casos de uso |
| 3 | Escenarios de calidad | Definir 3 escenarios de calidad por cada rol. | LE,LD | LD | Escenarios de calidad |
| 4 | Requerimientos atributos de calidad | Especificar 3 requerimientos derivados de los escenarios. | LE, LD | LD | Requerimientos escenarios de calidad |
| 5 | Modelo de dominio | Diseñar el modelo de dominio a aplicar durante el proyecto | LD | LD | Modelo de dominio |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **SALIDAS** | | | | | |
| Conjunto de documentos necesarios para la planeación y ejecución exitosa del proyecto. | | | | | |
| **CRITERIOS DE SALIDA** | | | | | |
| Documentos aprobados y validados por todos los miembros responsables del proyecto. | | | | | |

| **CONTROL DE CAMBIOS** |
| --- |

| **Fecha** | **Descripción** | **Autor(es)** |
| --- | --- | --- |
| 3-9-25 | Creación script requerimientos | LD |