TSPi - Bitácora de Registro de Tiempo

| Nombre |  | Nicolas Esteban Calvo Ospina |  |  |  |  | Fecha |  |  | 8/8/2025 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Equipo |  | Grupo 5 |  |  |  |  | Profesor |  |  | Gilberto Pedraza |  |  |
| Parte / Nivel |  |  |  |  |  |  | Ciclo |  |  |  |  |  |
| Fecha | Inicio | ## Fin | Tiempo Interrupción | Tiempo Delta | Fase/ Tarea | Componente |  |  | ### Comentarios |  | C | U |
| 8/8/2025 | 8:45pm | 10:15pm | 0 | 1hora 15 minutos | Acta de iniciacion | Ingenieria de software |  |  | Se realizo todo hasta llegar a definición general del proyecto. |  | x |  |
| 8/9/2025 | 1:00pm | 1:30pm | 0 | 30 minutos | Acta de Compromiso | Ingenieria de software |  |  | Se realizo la acta de compromiso para los integrantes del grupo. |  | x |  |
| 8/11/2025 | 8:00pm | 9:30pm | 0 | 1 hora y 30 minutos | Script de definicion de procesos | Ingenieria de software |  |  | Se completo el script de definición de procesos |  | X |  |
| 8/12/2025 | 2:00pm | 3pm | 0 | 1 hora | Maestro de documento | Ingenieria de software |  |  | Se realizo la plantilla pero solo les falta agregar el url |  |  | x |
| 8/12/2025 | 3pm | 4pm | 0 | 1 hora | Control de asignaciones | Ingenieria de software |  |  | Se realizo la plantilla completamente |  | x |  |
| 8/24/2025 | 9am | 9:30am | 0 | 30 minutos | Control de asignaciones | Ingenieria de software |  |  | Se asigno el trabajo a los integranttes |  | x |  |
| 8/24/2025 | 10am | 11am | 0 | 60 minutos | Documento Maestro | Ingenieria de software |  |  | Se realizo actualizaciones |  | x |  |
| 8/24/2025 | 11am | 12:15pm | 0 | 75 minutos | Script de procesos | Ingenieride software |  |  | Se realizo el 2 documento |  | x |  |
| 8/25/2025 | 12pm | 1:30pm | 0 | 90 minutos | Plan adminconfig | Ingenieria de software |  |  | Se realizo el documento de planadminconfig |  | x |  |
| 8/25/2025 | 4pm | 7pm | 0 | 180 minutos | Detalle caso de uso | Ingenieria de software |  |  | Se realizo la plantilla de detalle caso de uso |  | x |  |
| 8/25/2025 | 7pm | 9pm | 0 | 120 minutos | Escenario de calidad | Ingenieria de software |  |  | Se realizo la plantilla de escenario de calidad |  | x |  |
| 8/25/2025 | 9pm | 11pm | 0 | 120 minutos | Requerimientos de atributo de calidad | Ingenieria de software |  |  | Se realizo la plantilla de requerimientos |  | x |  |
| 9/9/2025 | 10am | 11am | 0 | 60 minutos | ControllAsig por cada fase | Ingenieria de software |  |  | Se realizo la separacion de cada fase con las tareas de cada integrante |  | x |  |
| 9/9/2025 | 10am | 11am | 0 | 60 minutos | Se asigno la tareas de la fase de Planeacion | Ingenieria de software |  |  | Se realizo la asignacion de los trabajos de cada integrante |  | x |  |
| 9/9/2025 | 4pm | 5pm | 0 | 60 minutos | Documento final 4 | Ingenieria de software |  |  | Se realizo el documento |  | x |  |
| 9/15/2025 | 6pm | 7pm | 0 | 60 minutos | Control de asignaciones | Ingenieria de software |  |  | Se realizo las asignaciones de cada integrante |  | x |  |
| 9/15/2025 | 4:30pm | 5:00pm | 0 | 30 minutos | Diagrama de contexto | Ingenieria de software |  |  | Se realizo el diagrama de contexto |  | x |  |
| 9/16/2025 | 7:30am | 8am | 0 | 30 minutos | Documento Final | Ingenieria de software |  |  | Se realizo el documento final |  | x |  |
| 9/16/2025 | 10pm | 10:30pm | 0 | 30minutos | Full revision | Ingenieria de software |  |  | Se realizó la revision de todo |  | x |  |
| 9/16/2025 | 10am | 12pm | 0 | 120 minutos | Plantilla especificacion | Ingenieria de software |  |  | Se realizo la plantilla de especificacion de diseño de software |  | x |  |
| 9/16/2025 | 12pm | 12:30pm | 0 | 30 minutos | Generalidades del documento | Ingenieria de software |  |  | Se realizo los generalidades del documento |  | x |  |
| 9/16/2025 | 1pm | 2pm | 0 | 60 minutos | Arquitectura de software | Ingenieria de software |  |  | Se realizo la parte de la arquitectura de software |  | x |  |
| 9/16/2025 | 5pm | 5:30pm | 0 | 30 minutos | Diseño detallado de software | Ingenieria de software |  |  | Se realizo el diseño detallado de software |  | x |  |
| 9/29/2025 | 6pm | 7pm | 0 | 60 minutos | ControlAsignacions | Ingenieria de software |  |  | Se hizo la asignacion de los trabajos |  | x |  |
| 9/29/205 | 8pm | 9pm | 0 | 60 minutos | Log Defectos | Ingenieria de Software |  |  | Se actualizo el log de defecto |  | x |  |
| 9/29/205 | 9pm | 10pm | 0 | 60 minutos | Documento Final | Ingenieria de software |  |  | Se realizo el documento final |  | x |  |
| 9/29/205 | 10pm | 11pm | 0 | 60 Minutos | Maestro de Documento | Ingenieria de Software |  |  | Se actualizo el Maestro de Documento |  | x |  |
| 9/30/2025 | 11am | 2pm | 0 | 180 minutos | Plantilla plan de Implementacion | Ingenieria de Software |  |  | Se realizo la plantilla plan de Implementacion |  | x |  |
| 9/30/2025 | 3pm | 6pm | 0 | 180 minutos | Excel Plan de Pruebas Unitarias | Ingenieria de Software |  |  | Se realizo el excel de Plan de Pruebas Unitarias |  | x |  |
| 9/30/2025 | 2pm | 3pm | 0 | 60 minutos | Bitacora | Ingenieria de Software |  |  | Se realizo actualizaciones en la bitacora |  | x |  |
| 2/10/2025 | 2pm | 3pm | 0 | 60 minutos | Bitacora | Ingenieria de Software |  |  | Se realizo actualizaciones en la bitacora |  | x |  |
| 2/10/2025 | 8pm | 9pm | 0 | 60 minutos | Log Defectos | Ingenieria de Software |  |  | Se actualizo el log de defecto |  | x |  |
| 2/10/2025 | 6pm | 7pm | 0 | 60 minutos | ControlAsignacions | Ingenieria de software |  |  | Se hizo la asignacion de los trabajos |  | x |  |
| 2/10/2025 | 3pm | 4pm | 0 | 60 minutos | Documento Final | Ingenieria de software |  |  | Se hizo el Documento Final |  | x |  |
| 2/10/2025 | 4pm | 5pm | 0 | 60 minutos | Documento Maestro | Ingenieria de software |  |  | Se Actualizo el documento Maestro |  | x |  |
| 4/10/2025 | 12pm | 3pm | 0 | 180 minutos | Plantilla de casos de prueba | Ingenieria de software |  |  | Se completo la plantilla de casos de prueba |  | x |  |
| 4/10/2025 | 3pm | 6pm | 0 | 180 minutos | Plantilla Plan de Pruebas | Ingenieria de software |  |  | Se completo la plantilla de Pruebas |  | x |  |
| 6/10/2025 | 6pm | 7pm | 0 | 60 minutos | ControlAsignaciones | Ingenieria de software |  |  | Se realizo el control de asignaciones |  | x |  |
| 6/10/2025 | 8pm | 9pm | 0 | 60 minutos | Log de defecto | Ingenieria de software |  |  | Se actualizo el log de defectos |  | x |  |
| 6/10/2025 | 4pm | 5pm | 0 | 60 minutos | Bitacora | Ingenieria de software |  |  | Se realizo la bitacora |  | x |  |
| 7/10/2025 | 9am | 10am | 0 | 60 minutoa | Script Postmortem | Ingenieria de software |  |  | Se realizo el script Postmortem |  | x |  |
| 13/10/2025 | 3pm | 4pm | 0 | 60 minutos | Documento final 8 | Ingenieria de software |  |  | Se Realizo el Documento Final |  | x |  |
| 13/10/2025 | 4pm | 5pm | 0 | 60 minutos | Maestro de documento | Ingenieria de software |  |  | Se actualizo el maestro de documento |  | x |  |
| 13/10/2025 | 6pm | 9pm | 0 | 180 minutos | Documento informe de Postmortem | Ingenieria de software |  |  | Se hizo el documento informe de Postmortem |  | x |  |
| 14/10/2025 | 3pm | 6pm | 0 | 180 minutos | Presentacion de Postmortem | Ingenieria de software |  |  | Se hizo la presentacion de Postmortem |  | x |  |
| 14/10/2025 | 6pm | 7pm | 0 | 60 minutos | Revision | Ingenieria de software |  |  | Se realizo las revisiones de los documento |  | x |  |
| 14/10/2025 | 7pm | 9pm | 0 | 120 minutos | Correciones | Ingenieria de software |  |  | Se hizo las correcion |  | x |  |
| 23/10/2025 |  | 12pm | 0 | 60 minutos | Acta de iniciacion | Ingenieria de software |  |  | Se hizo acta de iniciacion de la fase 2 |  | x |  |
| 23/10/2025 | 4pm | 5pm | 0 | 60 minutos | Script Iniciacion/Estrategia | Ingenieria de software |  |  | Se hizo el script Iniciacion/Estrategia de 2 fase |  | x |  |
| 23/10/2025 | 5pm | 6pm | 0 | 60 minutos | Control asignaciones | Ingenieria de software |  |  | Se hizo el control de tares de la 2 fase |  | x |  |
| 23/10/2025 | 6pm | 7pm | o | 60 minutos | Bitacora | Ingenieria de software |  |  | Se hizo la bitacora |  | x |  |
| 23/10/2025 | 8pm | 9pm | 0 | 60 | Documento final | Ingenieria de software |  |  | Se hizo el documento final |  | x |  |
| 24/10/2025 |  | 11am | 0 |  | Plan adminconfiguracion | Ingenieria de software |  |  | Se hizo el planadminconfiguracion |  | x |  |
| 27/10/2025 | 1pm | 2pm | 0 | 60 | Maestro de documento | Ingenieria de software |  |  | Se organizo el maestro de documento con la fase 2 Iniciacion/Estrategia |  | x |  |
| 27/10/2025 | 7pm | 8pm | 0 | 60 | Revision | Ingenieria de software |  |  | Se realizo la revision de todos los documentos |  | x |  |
| 27/10/2025 | 8pm | 9pm | 0 | 60 | Log de defectos | Ingenieria de software |  |  | Se realizo el Log de defectos |  | x |  |
| 28/10/2025 | 11am | 2pm | 0 | 180 | Correcion | Ingenieria de sistemas |  |  | Se realizo las correcciones y se documento |  | x |  |
| 6/11/2025 | 10am | 11am | 0 | 60 | Plantiilla caso de uso 1 | Ingenieria de software |  |  | Se realizo la plantilla para la fase 2 |  | x |  |
| 6/11/2025 | 11am | 12pm | 0 | 60 | Escenario de calidad 1 | Ingenieria de software |  |  | Se realizó el escenario de calidad 1 fase 2 |  | x |  |
| 6/11/2025 | 12pm | 1pm | 0 | 60 | Atributos de calidad 1 | Ingenieria de software |  |  | Se realizo el atributo de calidad 1 fase 2 |  | x |  |
| 6/11/2025 | 1pm | 2pm | 0 | 60 | Plantilla caso de uso 2 | Ingenieria de software |  |  | Se realizo la plantilla para la fase 2 |  | x |  |
| 6/11/2025 | 2pm | 3pm | 0 | 60 | Escenario de calidad 2 | Ingenieria de software |  |  | Se realizo el escenario de calidad para fase 2 |  | x |  |
| 6/11/2025 | 3pm | 4pm | 0 | 60 | Requerimiento de atributo 2 | Ingenieria de software |  |  | Se realizo el atributo de calidad para la fase 2 |  | x |  |
| 6/11/2025 | 4pm | 5pm | 0 | 60 | Plantilla caso de uso 3 | Ingenieria de software |  |  | Se realizo la plantilla caso de uso 3 Fase 2 |  | x |  |
| 6/11/2025 | 5pm | 6pm | 0 | 60 | Escenario de calidad 3 | Ingenieria de software |  |  | Se realizo el escenario de calidad 3 fase 2 |  | x |  |
| 6/11/2025 | 6pm | 7pm | 0 | 60 | Atributos de calidad 3 | Ingenieria de software |  |  | Se realizo los atributos de calidad 3 fase 2 |  | x |  |
| 6/11/2025 | 9am | 10am | 0 | 60 | Control asignaciones | Ingenieria de software |  |  | Se hizo el control de asignaciones |  | x |  |
| 6/11/2025 | 8pm | 9pm | 0 | 60 | Script Requerimientos/Planeacion | Ingenieria de software |  |  | Se hizo el Script Requerimiento/Planeacion |  | x |  |
| 6/11/2025 | 9pm | 10pm | 0 | 60 | Documento Final | Ingenieria de software |  |  | Se realizo el documento final Requerimiento/Planeacion |  | x |  |
| 6/11/2025 | 10pm | 11pm | 0 | 60 | Revisión | Ingenieria de software |  |  | Se hizo las revisiones de todo |  | x |  |
| 6/11/2025 | 11pm | 11:50pm | 0 | 50 | Maestro de documento | Ingenieria de software |  |  | Se actualizo el maestro de documento |  | x |  |
| 7/11/2025 | 8am | 9am | 0 | 60 | Plan de calidad | Ingenieria de software |  |  | Se hizo cambios al plan de calidad |  | x |  |
| 7/11/2025 | 9am | 12pm | 0 | 180 | Correcciones | Ingenieria de software |  |  | Se realizo las correcciones |  | x |  |
| 7/11/2025 | 12pm | 1pm | 0 | 60 | Bitacora | Ingenieria de software |  |  | Se hizo la actulizacion de la bitacora |  | x |  |
| 7/11/2025 | 1pm | 2pm | 0 | 60 | Log defectos | Ingenieria de software |  |  | Se agrego los log de defectos |  | x |  |

TSPi – Instrucciones Bitácora de Registro de Tiempo: Forma LOGT

| Propósito | - Utilice esta forma pare registrar el tiempo gastado en cada tarea del proyecto |
| --- | --- |
| General | - Mantenga una bitácora y anote la tarea y elemento del producto por cada entrada, o mantenga bitácoras separadas para cada tarea principal. - Registre todo el tiempo que usted gasta en el proyecto. Record the time in minutes. - Sea tan preciso como sea posible - Si necesita espacio adicional, utilice otra copia de la forma. - Si usted olvida registrar la hora de inicio, finalización o el tiempo de interrupción para una tarea, anote tan pronto como sea posible su mejor estimado. |
| Encabezado | - Incluya su nombre, fecha, nombre del equipo y nombre del instructor. - Nombre de la parte o componente y su nivel - Entre el número del ciclo |
| Fecha | - Ingrese la fecha cuando Ud. hizo la tarea - Por ejemplo, 2001/01/23 |
| Inicio | - Entre la hora a la cual comenzó a trabajar en la tarea. - Por ejemplo, 8:20 |
| Fin | - Entre la hora a la cual dejó de trabajar en la tarea - Por ejemplo, 10:56 |
| Tiempo de Interrupción | - Registre el tiempo de cualquier interrupción que no fue gastado en la tarea y la razón para la interrupción - Si tiene varias interrupciones, anote el tiempo total - Por ejemplo, 37 – Tomo un descanso. |
| Tiempo Delta | - Entre el tiempo de reloj que usted gastó efectivamente trabajando en la tarea, menos el tiempo de interrupción - Por ejemplo, desde las 8:20 a las 10:56, menos 37 minutos son 119 minutos. |
| Fase / Tarea | - Entre el nombre u otra designación de la fase o tarea en la cual trabajó - Por ejemplo, planeación, codificación, pruebas |
| Componente | - Si la tarea fue para un único componente, entre el nombre del componente |
| Comentarios | - Entre cualquier otro comentario pertinente que pueda posteriormente ayudarle a recordar circunstancias no usuales relacionadas con esta actividad - Por ejemplo, tuve preguntas sobre un requerimiento y necesité ayuda |
| C (Completo) | - Cuando una tarea se completa, chequee esta casilla - Por ejemplo, si a las 10:56 terminó la tarea, marque la casilla |
| U (Unidades) | - Entre el número de unidades de trabajo completadas - Por ejemplo, si escribió un módulo de 150 líneas de código, escriba 150 |

Tomado del curso Calidad de Software. UniAndes. 2007