Tabla de Contenido

1	Conformación del Equipo	2

1.1	Integrantes	2

1.2	Roles	2

1.3	Reglas de funcionamiento del equipo y compromisos globales	2

1.3.1	Reuniones	2

1.3.2	Medios de comunicación	2

1.3.3	Ciclo de entregas	2

1.3.4	Mecanismos de toma de decisiones	2

1.3.5	Solución de conflictos	3

1.3.6	Compromisos	3

1.4	Disponibilidad de los participantes	3

2	Objetivos	3

2.1	Objetivos del equipo	3

2.2	Objetivos de los miembros del equipo	4

2.3	Objetivos de los roles	4

2.3.1	Líder	4

2.3.2	Líder de planeación	4

2.3.3	Líder de procesos/calidad	4

2.3.4	Líder de desarrollo	5

2.3.5	Líder de soporte	5

3	Definición general del proyecto	5

3.1	Objetivos del Proyecto	5

3.2	Alcance del Proyecto	5

3.3	Metas del Proyecto	5

3.4	Restricciones y suposiciones	5

4	Firma del acta	6

# Conformación del Equipo

## Integrantes

| Nombre | E-mail | Teléfono Fijo | Teléfono Móvil |
| --- | --- | --- | --- |
| Nicolas Esteban Calvo Ospina | Nicolas-calvo@upc.edu.co |  | 3164028855 |

## Roles

| Rol | Nombre |
| --- | --- |
| Lider de Procesos | Nicolas Esteban Calvo Ospina |
| Lider de Soporte | Nicolas Esteban Calvo Ospina |
| Lider de Desarrollo | Nicolas Esteban Calvo Ospina |
| Lider de Equipo | Nicolas Esteban Calvo Ospina |
| Lider de Planificacion | Nicolas Esteban Calvo Ospina |

## Reglas de funcionamiento del equipo y compromisos globales

Para garantizar un desarrollo eficiente y armonioso del proyecto, el equipo adoptará una serie de normas de trabajo y compromisos compartidos.

Normas de trabajo:

- Asistir puntualmente a todas las reuniones y cumplir con las fechas de entrega establecidas.

- Utilizar únicamente los canales oficiales para comunicación y coordinación (correo, gestor de proyectos o sistema de tickets).

- Mantener organizada y accesible toda la información técnica y los reportes de avance.

- Seguir las buenas prácticas y estándares definidos para el proyecto, asegurando calidad en cada actividad.

- Fomentar la colaboración, el respeto mutuo y un trato profesional entre todos los integrantes.

Compromisos colectivos:

- Desempeñar con responsabilidad cada tarea asignada, cumpliendo con los plazos y objetivos definidos.

- Participar activamente en discusiones, decisiones y actividades del equipo.

- Informar de inmediato cualquier inconveniente que pueda retrasar o afectar el desarrollo del proyecto.

- Apoyar a los demás miembros para resolver problemas y promover mejoras en los procesos de trabajo.

### Reuniones

| Tipo | Asistentes | Día | Hora Inicial | Hora Final | Lugar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reunion Semanal | Todo el Equipo | Lunes | 8pm | 10pm | Teams |
| Reunion Extraordinaria | Según necesidad | A convenir | A convenir | A convenir | Teams |
| Reunion Semanal | Todo el Equipo | Lunes | 8pm | 10pm | Teams |
| Reunion Extraordinaria | Según necesidad | A convenir | A convenir | A convenir | Teams |

Las reuniones extraordinarias serán acordadas previamente por decisión del equipo de trabajo.

### Medios de comunicación

1.Whatsapp

2.Teams

3.Llamadas

### Ciclo de entregas

### El proceso de entregas de la plataforma se estructurará de manera iterativa, permitiendo progresos continuos y asegurando que las funciones esenciales se validen de forma temprana. Cada iteración incluirá planificación, desarrollo, pruebas y retroalimentación.

Etapas del ciclo:

- Definición y planificación: Identificación de las tareas y funcionalidades que se abordarán en la iteración, priorizando elementos clave como recolección de datos, geolocalización y seguimiento.

- Implementación: Desarrollo del código, integración con bases de datos y configuración de servicios externos necesarios (por ejemplo, APIs de mapas o seguimiento).

- Verificación: Realización de pruebas unitarias, de integración y funcionales para garantizar que cada componente cumpla con los estándares de calidad.

- Entrega intermedia: Presentación de la versión desarrollada a líderes del proyecto o usuarios piloto para su evaluación.

- Revisión y ajustes: Registro de comentarios, identificación de errores y ajustes necesarios para mejorar la versión siguiente.

Frecuencia de entregas: Las iteraciones se ejecutarán cada dos semanas, siguiendo un calendario que permita alcanzar una versión estable y completa antes de la fecha final del proyecto.

Indicadores de éxito: Una iteración se considerará exitosa si se completan al menos el 90% de las funcionalidades planificadas, sin errores críticos y con aceptación positiva por parte de los usuarios de prueba.

### Mecanismos de toma de decisiones

El equipo seguirá un esquema estructurado para la toma de decisiones, asegurando claridad, participación y seguimiento de cada elección.

Etapas del proceso:

- Detección de la necesidad: Cualquier integrante puede plantear un tema que requiera decisión cuando identifique que impacta el alcance, los tiempos, la calidad o los recursos del proyecto.

- Evaluación de alternativas: Se analizarán las posibles opciones considerando su viabilidad técnica, riesgos asociados y beneficios esperados.

- Participación colectiva: Las decisiones se buscarán alcanzar mediante consenso durante reuniones de equipo, promoviendo la inclusión de todos los roles implicados.

- Determinación final:

  - En decisiones operativas: el responsable del área correspondiente tomará la resolución final.

  - En decisiones estratégicas o de gran impacto: el coordinador del proyecto definirá la decisión definitiva.

- Documentación y difusión: Cada decisión se registrará en actas o informes de reuniones y se comunicará a todos los miembros del equipo afectados para asegurar transparencia y seguimiento.

### Solución de conflictos

El equipo implementará un proceso estructurado para abordar desacuerdos, buscando resolverlos de manera rápida y constructiva.

Etapas del proceso:

- Identificación inmediata: Cualquier integrante que detecte un conflicto o problema que pueda afectar el progreso del proyecto debe comunicarlo sin demora.

- Intercambio de perspectivas: Las personas involucradas expondrán sus puntos de vista en un espacio guiado por el líder del equipo, centrado en encontrar soluciones y no en asignar culpas.

- Mediación interna: Si el conflicto no se resuelve mediante el diálogo, el responsable del área correspondiente intervendrá como mediador, ofreciendo opciones justas y equilibradas.

- Escalamiento a coordinación: Cuando persista la discrepancia, el asunto se elevará al coordinador del proyecto para una decisión final y vinculante.

- Registro y seguimiento: Se documentarán todas las acciones, acuerdos y decisiones tomadas para futura referencia y para fortalecer la mejora continua del equipo.

### Compromisos

Cada integrante del equipo asume responsabilidades claras para asegurar el buen desarrollo del proyecto:

- Ejecutar las tareas asignadas cumpliendo los plazos y objetivos establecidos.

- Mantener una comunicación constante, clara y respetuosa con todos los miembros del equipo.

- Participar activamente en reuniones, talleres y demás actividades relacionadas con el proyecto.

- Seguir rigurosamente los estándares de calidad y las normas de seguridad definidas para el desarrollo del proyecto.

## Disponibilidad de los participantes

| Integrante | Horario |  | Disponibilidad Horas |
| --- | --- | --- | --- |
| Nicolas Esteban Calvo Ospina | Martes 7am-8pm | Viernes 7am-8pm | 13+13=26 horas |

# Objetivos

## Objetivos del equipo

Objetivo 1: Garantizar un sistema confiable y funcional
El equipo se compromete a desarrollar, mantener y asegurar el correcto funcionamiento del sistema, cumpliendo con todos los requerimientos técnicos y funcionales.

Métricas:

- Cobertura funcional: Al menos el 90% de las funcionalidades planificadas deben estar implementadas y validadas mediante pruebas de aceptación.

- Calidad del software: Mantener los defectos críticos por debajo del 10% durante las pruebas finales y la entrega del proyecto.

Objetivo 2: Fomentar un trabajo organizado y colaborativo
Se busca que el equipo trabaje de manera coordinada, respetando los plazos y estándares de calidad definidos en el cronograma.

Métricas:

- Cumplimiento de hitos: Al menos el 85% de los hitos programados se completarán sin retrasos mayores a dos días hábiles.

- Participación activa: Un mínimo del 90% de los integrantes debe participar en reuniones, revisiones y actividades de seguimiento.

## Objetivos de los miembros del equipo

Objetivo 1: Cumplimiento eficiente de las tareas asignadas
Cada miembro del equipo se compromete a ejecutar sus responsabilidades según el cronograma, asegurando calidad y entrega puntual de los resultados.

Métricas:

- Entrega a tiempo: Al menos el 90% de las tareas asignadas deben completarse dentro de los plazos establecidos, sin errores críticos.

- Calidad del trabajo: Menos del 5% de las tareas completadas deberán ser corregidas por incumplimiento de los estándares de calidad definidos.

Objetivo 2: Comunicación constante y efectiva
Los integrantes deben mantener un flujo de comunicación activo y claro con el equipo y los líderes de rol, asegurando la alineación de todas las actividades del proyecto.

Métricas:

- Participación en reuniones: Al menos el 95% de asistencia en reuniones de seguimiento y entrega de reportes semanales dentro de los plazos.

- Respuesta oportuna: Responder solicitudes críticas y mensajes urgentes en un máximo de 24 horas hábiles para evitar retrasos en tareas dependientes.

## Objetivos de los roles

### Líder de equipo

Responsabilidad principal:
Supervisar y coordinar las actividades del equipo, asegurando que todos los miembros trabajen alineados con los objetivos del proyecto y manteniendo una comunicación efectiva.

Métricas:

- Gestión de reuniones: Conducir todas las reuniones semanales y garantizar que las actas se documenten y compartan dentro de las 24 horas posteriores.

- Cumplimiento de tareas: Lograr al menos un 90% de las tareas completadas según lo planificado en el cronograma.

Responsabilidad secundaria:
Fomentar la motivación, el compromiso y el rendimiento del equipo, promoviendo un ambiente productivo y colaborativo.

Métricas:

- Satisfacción del equipo: Alcanzar un nivel mínimo del 85% de satisfacción en evaluaciones mensuales.

- Reducción de incidencias: Disminuir en un 15% los retrasos o incumplimientos que afecten el progreso del proyecto.

### Líder de planeación

Responsabilidad principal:
Diseñar, mantener y ajustar el plan de trabajo del proyecto, asegurando que los recursos, tiempos y actividades estén coordinados de manera eficiente.

Métricas:

- Actualización del plan: Revisar y actualizar el plan de trabajo de manera semanal para reflejar cambios y avances.

- Anticipación de desviaciones: Identificar posibles retrasos o conflictos al menos con una semana de anticipación en un 90% de los casos.

Responsabilidad secundaria:
Detectar, evaluar y gestionar riesgos para minimizar impactos en el proyecto y garantizar la continuidad de las actividades.

Métricas:

- Seguimiento de riesgos: Registrar y dar seguimiento al 100% de los riesgos identificados.

- Mitigación efectiva: Implementar los planes de mitigación en al menos el 90% de los casos considerados críticos.

Responsabilidad principal:
Asegurar que todos los procesos del proyecto se desarrollen cumpliendo los estándares y normas de calidad establecidos.

Métricas:

- Conformidad de procesos: Lograr un 95% de cumplimiento en auditorías internas sobre los procesos implementados.

- Reducción de no conformidades: Disminuir en un 20% las incidencias repetitivas por ciclo de revisión.

Responsabilidad secundaria:
Promover la mejora continua mediante la implementación de acciones que optimicen los procesos y su eficacia.

Métricas:

- Ejecución de mejoras: Implementar al menos dos mejoras documentadas por cada ciclo de trabajo.

- Impacto de las mejoras: Asegurar que al menos el 80% de las mejoras aplicadas generen un efecto positivo medible en los procesos.

### Líder de desarrollo

Responsabilidad principal:
Coordinar y supervisar la implementación técnica de las funcionalidades, asegurando que los entregables cumplan con los requerimientos del proyecto.

Métricas:

- Cumplimiento de entregables: Completar al menos el 90% de los entregables técnicos dentro de las fechas planificadas.

- Calidad en producción: Asegurar que al menos el 95% de los entregables se liberen sin defectos críticos.

Responsabilidad secundaria:
Garantizar la calidad del código mediante revisiones sistemáticas y pruebas unitarias e integradas.

Métricas:

- Cobertura de pruebas: Mantener un mínimo del 80% de cobertura en pruebas unitarias.

- Reducción de defectos: Disminuir en un 15% los errores detectados en pruebas de integración en comparación con la iteración anterior.

### Líder de soporte

Responsabilidad principal:
Garantizar que todas las incidencias reportadas sean atendidas de manera rápida y eficiente, asegurando la satisfacción de los usuarios.

Métricas:

- Resolución de tickets: Atender y cerrar al menos el 90% de los tickets dentro del tiempo establecido por el SLA.

- Satisfacción del usuario: Mantener un índice de satisfacción superior al 85% en la atención a incidencias.

Responsabilidad secundaria:
Mantener actualizada la documentación técnica y las guías de soporte, facilitando la resolución autónoma de problemas.

Métricas:

- Actualización de documentación: Revisar y actualizar manuales o guías tras cada cambio relevante en un máximo de 48 horas.

- Eficiencia del soporte mediante documentación: Lograr que el 95% de las consultas puedan resolverse utilizando la documentación disponible.

# Definición general del proyecto

## Objetivos del Proyecto

  Crear una plataforma integral de gestión logística que facilite todo el ciclo de recolección y entrega de encomiendas de manera eficiente.

  Habilitar la coordinación y colaboración de todos los actores involucrados en el proceso logístico, incluyendo remitentes, asignadores, recolectores y distribuidores.

  Proporcionar herramientas analíticas y estadísticas que permitan identificar cuellos de botella, mejorar la asignación de recursos y optimizar recorridos y tiempos de entrega.

## Alcance del Proyecto

El sistema abarcará las siguientes funcionalidades:

  Gestión de usuarios: Registro y autenticación de remitentes para la creación y seguimiento de solicitudes de envío.

  Órdenes de recolección: Generación de órdenes, incluyendo registro detallado de las encomiendas.

  Asignación de rutas: Distribución automática o manual de recolectores, con optimización de rutas por zonas.

  Control de hubs: Registro de entregas en centros de distribución y clasificación de encomiendas según destino y prioridad.

  Reportes y análisis: Generación de estadísticas sobre tiempos de entrega, rutas, cargas y desempeño operativo.

## Metas del Proyecto

  Crear y desplegar un prototipo funcional de la plataforma antes de que concluya el periodo académico.

  Automatizar al menos el 90% de las solicitudes de recolección, minimizando la intervención manual en el proceso.

  Mejorar la eficiencia de las rutas de entrega para reducir en un 20% el tiempo promedio de distribución de encomiendas.

## Restricciones y suposiciones

Restricciones:

- El desarrollo del proyecto se realiza dentro del periodo académico, utilizando únicamente los recursos disponibles del equipo.

- Segunda fase de implementación: En esta etapa, se procederá a implementar completamente la plataforma en Android Studio, con el objetivo de finalizar su desarrollo e integrar todas las funcionalidades planificadas.

Supuestos:

- La información ingresada por los usuarios, incluyendo direcciones, será confiable y actualizada.

- La empresa logística continuará proporcionando los datos necesarios sobre rutas y la estructura operativa para permitir la correcta implementación y finalización del sistema.

# Firma del acta

Para constancia se firma en Bogotá a los veinticinco (23) días del mes de Octubre del año dos mil veinticinco (2025)

Líder de (Equipo, Planificación, Procesos, Soporte, Desarrollo)

CONTROL DE CAMBIOS

| Fecha | Descripción | Autor(es) |
| --- | --- | --- |
| 23-10-2025 | Acta de Iniciacion fase 2 | LE |