Tabla de Contenido

1	Objetivo	2

2	Administración de configuración del software	2

2.1	Organización	2

2.2	Responsabilidades	2

2.2.1	Líder de soporte	2

2.2.2	Líder del Proyecto	2

2.2.3	Demás integrantes del equipo	2

2.3	Políticas, directivas y procedimientos	2

3	Actividades de Administración de configuración	3

3.1	Identificación de la configuración	3

3.1.1	Identificación de los elementos de configuración	3

3.1.2	Nombre de los elementos de configuración	3

3.2	Control de Configuración	3

3.2.1	Solicitud de  cambios	3

3.2.2	Evaluación de cambios	3

3.2.3	Aprobación o rechazo de cambios	3

3.2.4	Implantación de cambios	3

3.3	Revisiones del estado de las configuraciones	4

4	Programas de Administración de configuración	4

5	Recursos	4

6	Plan de mantenimiento de administración de configuración.	4

# Objetivo

# El objetivo del plan de administración de configuración en la Fase 2 es fortalecer el control, seguimiento y trazabilidad de los elementos de software mediante la automatización de procesos, el uso de herramientas de integración continua y la realización de auditorías más frecuentes. Se busca garantizar la calidad, consistencia y correcta implementación de los cambios en un entorno de desarrollo colaborativo y controlado.

# Administración de configuración del software

## Organización

Durante la Fase 2, la administración de configuración será gestionada por el Comité de Configuración, integrado por el Líder de Proyecto, el Responsable de DevOps, y los representantes de las áreas de Desarrollo, Pruebas y Documentación. Este comité se encargará de coordinar los procesos de control de versiones, revisión de cambios y auditorías.

## Responsabilidades

### Líder del Proyecto

1.Mantener la alineación del plan de configuración con los objetivos del proyecto.
2.Validar y aprobar los cambios críticos antes de su integración.
3.Coordinar auditorías y reportes de control de configuración.

Responsable DevOps

1.Gestionar los repositorios y entornos de integración continua.
2.Automatizar los procesos de despliegue y versionado.
3.Garantizar la trazabilidad entre versiones y entregas.

### Demás integrantes del equipo

1.Cumplir los lineamientos actualizados de control de configuración.
2.Reportar incidentes o desviaciones mediante la herramienta establecida (por ejemplo, GitHub).
3.Mantener la documentación actualizada tras cada commit o despliegue.

## Políticas, directivas y procedimientos

1.Todo cambio debe realizarse en una rama controlada del repositorio (feature, bugfix o release).
2.Ningún cambio pasará a la rama principal sin revisión de código (pull request).
3.Se realizarán auditorías quincenales de configuración.
4.Cada versión liberada deberá contar con un registro de cambios (changelog) documentado.
5.Se implementará un sistema de versionado semántico (por ejemplo, v2.1.0).

# Actividades de Administración de configuración

## Identificación de la configuración

### Identificación de los elementos de configuración

Incluye código fuente, documentación técnica, manuales de usuario, scripts de base de datos, librerías y versiones de software de terceros.

### Nombre de los elementos de configuración

Cada elemento tendrá un identificador único siguiendo la convención:
[Proyecto]-[Módulo]-[TipoElemento]-[Versión]

Ejemplo: LIBAPP-LOGIN-COD-1.0

## Control de Configuración

### Solicitud de  cambios

Todo cambio se debe registrar mediante un formato de Solicitud de Cambio.

### Evaluación de cambios

El comité de configuración evaluará el impacto técnico, de seguridad y compatibilidad del cambio.

### Aprobación o rechazo de cambios

Los cambios se aprobarán tras revisión técnica y validación de pruebas unitarias y de integración.

### Implantación de cambios

Los cambios aprobados se integrarán a través de pipelines automatizados, con despliegue en entornos controlados y verificación de logs.

## Revisiones del estado de las configuraciones

Los reportes incluirán:

- Versiones liberadas.

- Cambios implementados y pendientes.

- Resultados de auditorías.

- Historial de incidencias y correcciones.

# Programas de Administración de configuración

1.Uso avanzado de Git con integración continua (GitHub Actions o Jenkins).

2.Auditorías automáticas de configuración y dependencias.

3.Reuniones quincenales de revisión de estado.

4.Capacitación continua sobre automatización, control de versiones y gestión de cambios.

# Recursos

1.Repositorio en GitHub o GitLab.

2.Servidores para desarrollo, pruebas, integración y producción.

3.Formatos digitales para solicitudes y reportes de cambio.

# Plan de mantenimiento de administración de configuración.

1.Evaluar mensualmente la efectividad del proceso de configuración.

2.Actualizar herramientas y metodologías según la evolución del proyecto.

3.Documentar lecciones aprendidas tras cada entrega.

4.Realizar retrospectivas para mejorar la trazabilidad y control de versiones.

| CONTROL DE CAMBIOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fecha | Descripción | Autor(es) |
| 10/24/2025 | Config y cambios fase 2 | Nicolas Calvo |