| OBJETIVO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| En esta fase presentamos la actualización del documento SDS (Software Design Specification). Este documento representa la definición técnica del sistema y contiene los modelos, diagramas y diseño detallado necesarios para iniciar desarrollo con baja incertidumbre. Durante la Fase 2 no se creó el diseño desde cero, sino que se realizaron ajustes y mejoras sobre los entregables definidos en Fase 1, siguiendo retroalimentaciones, pruebas preliminares y cambios aprobados en requerimientos. |  |  |  |  |  |
| CRITERIOS DE ENTRADA |  |  |  |  |  |
| Revisado previamente por el Líder de Equipo |  |  |  |  |  |
| ENTRADAS |  |  |  |  |  |
| Documento SDS Fase 1 Documento SDS actualizado Casos de uso aprobados Modelos de información / base de datos actualizados Actas de revisión o cambios solicitados Resultados de pruebas tempranas Lineamientos de arquitectura |  |  |  |  |  |
| ACTIVIDADES <Lista de actividades del proceso > |  |  |  |  |  |
| No. | Nombre | Descripción | Roles participantes | Rol responsable | Resultado |
| 1 | Revisión del SDS Fase 1 | Se revisan los documentos de diseño existentes para identificar ajustes. | LE | LE | Lista de cambios requeridos |
| 2 | Actualización de diagramas | Se corrigen y actualizan los diagramas (contexto, funcional, información, despliegue, desarrollo y operacional). | LE | LE | Diagramas actualizados |
| 3 | Ajuste del diseño detallado | Se corrigen métodos, componentes, reglas de negocio y estructura del sistema. | LE | LE | Diseño detallado actualizado |
| 4 | Validación del diseño | Se revisa consistencia técnica, trazabilidad y completitud del diseño. | LE | LE | SDS Fase 2 aprobado |
| SALIDAS |  |  |  |  |  |
| Documento SDS actualizado – versión Fase 2 Diagramas corregidos y completos: - Diagrama de contexto actualizado - Diagrama funcional - Diagrama de información / modelo de datos - Diagrama de despliegue - Diagrama de desarrollo / componentes - Diagrama operacional Diseño detallado revisado y sin inconsistencias Registro de cambios aplicados Trazabilidad entre requerimientos y diseño |  |  |  |  |  |
| CRITERIOS DE SALIDA |  |  |  |  |  |
| Todas las observaciones y ajustes del comité técnico fueron aplicados Todos los diagramas están completos, actualizados y consistentes entre sí El diseño es verificable, entendible y técnicamente factible Existe trazabilidad con los requerimientos del SRS La solución está lista para iniciar fase de desarrollo Se genera nueva versión de documento con control de cambios |  |  |  |  |  |

CONTROL DE CAMBIOS

| Fecha | Descripción | Autor(es) |
| --- | --- | --- |
| 11/11/2025 | Se hizo el script de diseño fase 2 | LE |